УТВЕРЖДАЮ:

Директор  ___________(Барышева Н.С..)

«_01» сентября  2015 г.

ПРОГРАММА
по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности
Государственное общеобразовательное  учреждение Ярославской области «Боровская школа-интернат»

Ярославская область, Некрасовский район, д. Бор, дом 32а

На 2015- 2020 годы

I. Основание для разработки Программы

Программа разработана в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»

Приказа министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения повышения энергетической эффективности»

Распоряжения Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности.

II. Основная цель и задачи Программы

Целью программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности при эксплуатации зданий, находящихся в оперативном управлении государственного общеобразовательного  учреждения Ярославской области «Боровской школы-интерната»

снижение их энергоемкости .

Основными задачами программы являются:

снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов бюджета на их оплату;

снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

выполнение энергосберегающих мероприятий, разработанных  энергетическим обследованием;

прекращение закупки для государственных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг;

выполнение иных мероприятий настоящей программы на период до 31 декабря 2020 года.

# III. Основные характеристики объектов Программы

- Спальный корпус: 152281, Ярославская область, Некрасовский район, д.Бор, д.32а, Общая площадь 730 м2, общий объем здания 2648 м3, высота здание 6,52м,

здание разноэтажное: 1-этаж кирпичное оштукатуренное окрашенное, 2-этаж бревенчатое, обшитое тесом окрашено, мезонин бревенчатый, обшит тесом, окрашен, окна часть (35%) стеклопакеты, остальные деревянные двойные 1 глухой, 1 створной, отопление индивидуальное(электрокотлы), водоснабжение индивидуальное(своя скважина).

- Здание школы: 152281, Ярославская область, Некрасовский район, д.Бор, д.44а. Общая площадь 371,6 м2, общий объем здания 1367 м3, высота здания – 3,2м.

- здание деревянное, обшитое сайдингом,, одноэтажное, стеклопакеты-80% остальные деревянные, отопление индивидуальное(электрокотлы),, водоснабжение отсутствует.

Прибор учета электроэнергии: установлен на подстанции, в 300 м от  школы, счетчик электроэнергии марки Меркурий 230 ART-03 CN. Класс точности 0.5S

Тепловой счётчик и  прибор учета воды отсутствует за ненадобностью.

Энергопотребление в целом по учреждению за 2014 год (электроэнергия – 211,5 тыс.кВт.ч, ); расходы на оплату энергетических ресурсов в 2014 году- 1257,8тыс.руб. (в т.ч. областной бюджет – 1257,8 тыс. руб., );

# IV. Программные мероприятия

- Организационные мероприятия:

проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении, финансируемых из  областного бюджета, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий;

содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

назначение ответственного лица за проведение в учреждении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ведение разъяснительной работы среди сотрудников и учащихся;

обучение сотрудников основам энергосбережения;

оснащение зданий средствами наглядной агитации;

стимулирование сотрудников по экономии энергоресурсов

2. Технические и технологические мероприятия:

оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений.

# V.  Этапы реализации Программы

На первом этапе должны быть выделены первоочередные мероприятия, требующие наименьших вложений, но обеспечивающие наибольшую экономию энергоресурсов. На последующих - больших вложений, в том числе и капитальных. Продолжительность одного этапа 1 год.

Таблица 1.

| № п/п | Энергосберегающие мероприятия по зданию | Стоимость выполнения мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
|  |  | областной бюджет | внебюджетные источ. |  |  |  |  |
| 1 | Обучение сотрудников основам энергосбережения | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Обеспечение наглядной агитацией | 5 |  |  | 1 | 2 | 2 |
| Итого по организационным мероприятиям: | 6 |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Ремонт здания (замена системы освещения) | 200 |  |  |  | 200 |  |
| 2 | Установка зарадиаторных отражающих экранов | 115 |  |  | 115 |  |  |
| 3 | Постепенная замена оконных блоков | 400 |  | 200 |  | 200 |  |
| 4 | Установка автоматического регулятора отопительной системы | 150 |  |  | 100 |  | 50 |
| 5 | Установка тепловой изоляции на наружные ограждения конструкций | 350 |  |  | 100 |  | 250 |
| 6 | Замена ламп на более энергоэффективные | 85 |  |  | 85 |  |  |
| 7 | Автоматизация управления освещения в местах общего пользования | 100 |  |  |  |  | 100 |
| Итого по техническим и технологическим мероприятиям: |  |  | 200 | 400 | 400 | 400 |
| ИТОГО по зданию: | 1400 |  | 200 | 400 | 400 | 400 |

# VI. Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Использовать поощрения, стимулирующие надбавки, оказание материальной помощи сотрудникам за счет экономии фонда оплаты труда.

VII . Кадровое сопровождение реализации проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В каждом структурном подразделении школы назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель структурного подразделения.

- Ответственный за энергетическое хозяйство – Ленерт Вячеслав Валерьевич

- Ответственный за экономию использованной энергии в спальном корпусе: Зайкова Татьяна Викторовна, Назарова Людмила Анатольевна

- Ответственный за экономию использованной энергии в учебном корпусе - Эскирханова Елена Александровна

- Ответственный за экономию использованной энергии на пищеблоке: Бебехова Людмила Владимировна, Кислова Татьяна Валентиновна

- Ответственный за экономию использованной энергии уличного освещения, а также за экономию использованной энергии на отопительные цели– Пушняков Владимир Анатольевич.

## VIII. Целевые показатели Программы

Общие сведения для расчета целевых

показателей программы

|  |  | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объем бюджетных ассигнований | тыс. руб. | 1214,8 | 1289,9 | 1257,8 | 1357,1 | 1495 | 1541 | 1564 |
| 2 | Объем потребления ЭЭ | тыс. кВтч | 238,8 | 232,3 | 211,5 | 225,8 | 230 | 230 | 230 |
| 5 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 238,8 | 232,3 | 211,5 | 103,0 | 230 | 230 | 230 |
| 8 | Тариф на ЭЭ | руб./ кВтч | 5,08 | 5,55 | 5,95 | 6,01 | 6,5 | 6,7 | 6,8 |
| 11 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | 45 | 53 | 129 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| 15 | Проведение обязательного энергетического обследования ООУ | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 16 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ООУ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Принятые сокращения:

ООУ – организация с областным участием; ЭЭ – электрическая энергия; ТЭ – тепловая энергия.

# IX. Организация и контроль за ходом выполнения Программы

Организация и обеспечение выполнения мероприятий Программы в установленные сроки возлагается на    директора ГОУ ЯО «Боровская  Ш-И ».

Контроль за выполнением мероприятий Программы возлагается на директора ГОУ ЯО «Боровская  Ш-И ».

# X. Оценка эффективности  Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф /Пн * 100% , где

Пф  - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн  -  нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Мероприятия по снижению потребления электроэнергии

(выявление и устранение неучтенного расходования электроэнергии; перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии; модернизация системы освещения, реконструкция системы вентиляции;  закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;